周村区建设工程施工招标公告

招标工程项目编号：ZBHY2012-29

- 招标条件

本招标项目学苑小区二期住宅楼工程已由周发改审发[2012]4号文批准建设。招标人为淄博圣达置业有限公司，建设资金为自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，每标段各选定一家中标单位。

2、项目概况与招标范围

2.1工程名称：学苑小区二期住宅楼工程

2.2建设地点：周村区联通路北胥家村内

2.3建设规模：一标段：D9#—D12# 1483m2×4；D14# 1483m2；D24#、 D27# 5563m2×2 ；3#地下车库 4415m2

二标段：D18# 5092.91m2；D20# 8282m2；D23# 5853m2；2#地下车库 7640m2

2.4标段划分：划分为二个标段

2.5结构类型：框架、剪力墙结构    D9#—D12#、D14# 各四层； D18#、D20#、D23#、D24#、D27#  各十一层

2.6项目说明：本工程由12个单体建筑组成，建筑总面积49823.91m2

2.7工程类别：D9#—D12#、D14#、2#地下停车位、3#地下停车位 Ⅲ类；D18#、D20#、D23#、D24#

D27# Ⅱ类；装饰装修工程均为Ⅲ类。

2.8质量标准：合格标准，主体创优质结构, D18#、D20#、D23#、D24#、D27#  创淄博市优良工程

2.9计划工期：2012年9月13日至2013年12月28日，总工期为472日历天

2.10承包方式：包工部分包料

2.11招标范围：设计施工图范围内包含的土建及安装装饰工程。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质（含壹级），2009年1月以来承担过单体工程层数在11层（含）以下建筑面积20000㎡（含）以上的房屋建筑工程（结构类型为剪力墙结构或框剪结构），工程质量合格（以竣工验收时间为准），在人员、设备、资金等方面具有足够的施工和履行合同能力，其中，投标人拟派项目经理须具备房屋建筑专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；拟派技术负责人须具备工程类中级以上技术职称，专职安全员持有安全生产考核合格证C证，项目经理、技术负责人及五大员（施工员、质检员、安全员、预算员、机械管理员）必须是注册在本企业的正式职工；外地企业须提供进周备案证明（上述资料原件及盖章复印件须装订成册）到周村区建设工程交易中心报名。

3.2本次招标活动不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的两个标段同时进行投标，但最多允许一个标段中标。

4、投标报名

凡有意参加投标者请于2012年8月14 日—2012年8月20日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30—11：30；下午13：30—17：00（北京时间，下同）在周村区建设工程交易中心报名（周村区机场路946号）。联系电话：0533—6170170。

5、招标文件及图纸的获取

5.1凡通过上述报名者，请于2012年8月19 日—2012年8月 24日淄博市华烨建设工程招标代理有限公司（周村区机场路946号）购买招标文件，招标文件每套售价300元，售后不退。联系电话：0533—6170181。

5.2请于2012年8月19日—2012年8月24日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30—11：30；下午13：30—17：00到淄博职业学院北校区基建处（综合楼九楼）领取图纸，图纸押金每标段各10000元，在退还全部图纸时退还（不计利息）。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2012年9月6 日8：30时，地点为周村区建设工程交易中心（周村区机场路946号）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、监督管理机构

监督机构：周村区建设工程招标办公室      监督电话0533—6421288

8、发布公告的媒介

本次招标公告在周村区住房和城乡建设局公告栏、周村区建设工程交易中心公告栏和周村区建筑管理信息网上发布。

9、联系方式

招 标 人：淄博圣达置业有限公司                         招标代理机构：淄博市华烨建设工程招标代理有限公司

法定代表人： 于泳                                      法定代表人：朱小芹

办公地址：张店区新华街31号                            办公地址： 周村区机场路946号

联 系 人： 张超                                        联 系 人：岑显琨

联系电话：0533—2828051                                联系电话：0533—6170181

2012年8月13日